安徽和鼎机电设备有限公司肥西县和鼎机电分布式光伏发电项目招标公告

1.招标条件

1.1 项目名称：安徽和鼎机电设备有限公司肥西县和鼎机电分布式光伏发电项目

1.2 项目审批、核准或备案机关名称：肥西县发展和改革委员会

1.3 批文名称及编号：肥西县发展改革委备案表，2603-340123-04-05-647995

1.4 招标人：安徽和鼎机电设备有限公司

1.5 项目业主：安徽和鼎机电设备有限公司

1.6 资金来源：自筹

1.7 项目出资比例：100%

1.8 资金落实情况：已落实

2.项目概况与招标范围

2.1 招标项目名称：安徽和鼎机电设备有限公司肥西县和鼎机电分布式光伏发电项目

2.2 招标项目编号：2026BFAGZ50845

2.3 标段划分：本招标项目共划分1个标段

2.4 招标项目标段编号：2026BFAGZ50845

2.5 建设地点：肥西县，经济开发区汤口路40号安徽和鼎机电设备有限公司。

2.6 建设规模：项目利用安徽和鼎机电设备有限公司1、2号车间屋顶总面积约19000平方米，预计占用面积15000平方米，建设分布式光伏发电系统及相关配套设施等，直流侧总装机容量约1924.02kWp，交流侧总装机容量约1.6MW，采用“自发自用、余电上网”并网模式，年平均发电量约200万kWh左右。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。并网电压等级不超过10kV。光伏系统整体设计使用寿命25年，满足长期稳定运行要求。

2.7 合同估算价：450万元

2.8 计划工期：120日历天

2.9 招标范围：本工程为设计、采购、施工、调试、试运行等所有工作，包括但不限于工程设计（含初步设计、详细设计、施工图设计、非标件设计等）、进行荷载复核并提供证明文件、土建设计（包括完成本工程所有土建设计）、协助项目报批报建（所有需要与上级主管部门对接、报备、报批、报建的手续办理工作）、现场临时设施、设备材料采购供货、安装、软件编程、调试、性能考核、竣工验收、试运行、考核运行、光伏系统及储能系统外围接入部分的缺陷责任期内运维工作（储能设备本体除外）、消缺、最终交付以及运行维护人员培训等工程建设期间的全部内容，同时也应包括设备、材料的运输及仓储，施工用水、电、气等介质，劳务、管理、维护、保险、规费、政策性价格调整等费用，以及施工区域内所有道路、管线和场地排水等。

2.10 项目类别：EPC

2.11 质量标准：       合格

2.12 其他：/

3.投标人资格要求

3.1 投标人应依法设立并具备承担本招标项目的如下条件：

3.1.1 投标人资质要求：具备有效的营业执照，且同时具有下列资质：

3.1.1.1电力工程施工总承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证；

3.1.1.2新证：承装（修、试）电力设施许可证，承装、承修、承试类三级（10千伏以下）及以上资质；

老证：承装（修、试）电力设施许可证，承装、承修、承试类五级及以上资质；

3.1.1.3电力行业（新能源发电）专业乙级工程设计资质或电力行业工程设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。

3.1.2 项目经理、设计负责人、施工负责人要求：

（1）项目经理要求：具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书和住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）

（2）设计负责人要求：具备电力相关专业（或电气相关专业）高级工程师及以上职称或注册电气工程师执业资格；

（3）施工负责人要求：具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书和住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。

（4）项目经理与施工负责人可以为同一人，项目经理与设计负责人不得为同一人，施工负责人与设计负责人不得为同一人。

3.1.3 投标人业绩要求：/。

3.1.4 项目经理、设计负责人、施工负责人业绩要求：

（1）项目经理业绩要求：自2021年1月1日以来（以竣工验收时间为准），项目经理在中华人民共和国境内（不含港澳台）具备单个合同中并网容量不少于1.2MW的已并网分布式光伏发电项目工程总承包业绩（注：①业绩须为已完工业绩；②工程总承包业绩是指业绩中至少包含设计、采购、施工或设计、施工内容）。

（2）设计负责人业绩要求：/。

（3）施工负责人业绩要求：/。

3.1.5 财务要求： 无  。

3.1.6 信誉要求：投标人未被合肥市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的；或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形的：

（1）开标日前（含当日）6个月内记分累计未满10分的；

（2）开标日前（含当日）12个月内记分累计未满15分的；

（3）开标日前（含当日）18个月内记分累计未满20分的；

（4）开标日前（含当日）24个月内记分累计未满25分的。

3.1.7 本招标项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体成员方总数量不超过2家；

（2）联合体承担施工任务须具备3.1.1.1和3.1.1.2投标人资质要求；

（3）联合体承担设计任务须具备3.1.1.3投标人资质要求；

（4）联合体各方均须符合3.1.6 信誉要求。

3.2 投标人不得存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项、第1.4.4项规定的情形。

3.3 其他要求： 无。

4.招标文件的获取

### 4.1 获取时间：2026年8月5日至投标截止时间。

4.2 获取方式：

（1）本招标项目实行全流程电子化交易。

（2）潜在投标人可登录安徽合肥公共资源交易中心网站查阅招标文件，如参与投标，则须在本条第4.1款规定的招标文件获取时间内通过安徽公共资源交易集团电子交易系统【新版】。

（3）招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（9:00-17:30，节假日休息）拨打技术支持热线（非项目咨询）：0512-58188516。项目咨询请拨打电话：0551-66223195；0551-66223831。

4.3 招标文件价格： 0 元。

5.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年8月25日10时00分，投标人应在投标截止时间前通过安徽公共资源交易集团电子交易系统【新版】递交电子投标文件。

6.资格审查方式

本招标项目采用资格后审方式进行资格审查。

7.评标办法

本招标项目评标办法采用综合评估法。（见招标文件第三章“评标办法”）

8.开标时间及地点

8.1 开标时间：2026年8月25日10时00分。

8.2 开标地点：

☑合肥市滨湖新区南京路2588号要素交易市场A区（徽州大道与南京路交口）2楼11号开标室。

☑本招标项目采用“云上开标大厅”方式开标。

9.招标文件的异议、投诉

9.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在规定时间内通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。

9.2 投标人或者其他利害关系人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在规定时间内通过网上投诉系统或以其他书面形式向监管部门提出投诉。

9.3 受理异议的联系人和联系方式见招标公告11.1和11.2。

10.发布公告的媒介

本次招标公告同时在安徽合肥公共资源交易中心网站、安徽省公共资源交易监管网、全国公共资源交易平台上发布。

11.联系方式

11.1 招标人

招 标 人：安徽和鼎机电设备有限公司

地    址：安徽省合肥市肥西县经济开发区汤口路40号

邮    编：230601

联 系 人：倪工

联系方式：0551-63502018-8317

### 11.2 招标代理机构

招标代理机构：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

地    址：合肥市滨湖新区南京路2588号（徽州大道与南京路交口）六楼

邮    编：230000

项目负责人（联系人）：郭晓舟

联系方式：0551-66223195、66223831

### 11.3 电子交易系统

电子交易系统名称：安徽公共资源交易集团电子交易系统【新版】

电子交易系统电话：0512-58188516

### 11.3 电子交易系统

电子交易系统名称：安徽公共资源交易集团电子交易系统

电子交易系统电话：0512-58188516

### 11.4 电子服务系统

电子服务系统名称：安徽合肥公共资源交易电子服务系统

电子服务系统电话：0551-66223830、0512-58188516

### 11.5 公共资源交易监督管理部门

公共资源交易监督管理部门：合肥市公共资源交易监督管理局

地    址：合肥市滨湖区南京路2588号

联系方式：0551-66223530、0551-66223680

## 12.其他事项说明

12.1 投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

## 13.投标保证金账户

标段简称:安徽和鼎机电设备有限公司肥西县和鼎机电分布式光伏发电项目

[户名：安徽合肥公共资源交易中心；开户行：中国银行合肥庐阳支行；子账号：188751456238]

[户名：安徽合肥公共资源交易中心；开户行：徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行；子账号：1023701021001095993265778]